## Slide 1: Cahier des charges Aéroworld
Jean-Christophe Attala

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Enjeux et objectifs
Équipe projet
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Contraintes techniques et réglementaires
Qualité et performance
Rétroplanning
Devis

## Slide 3: 1. Présentation du Projet
Mise en place d’une infrastructure d’analyse de données efficace et adaptée aux besoins stratégiques d’AeroWorld :
Optimiser la prise de décision grâce à des tableaux de bord interactifs, des indicateurs clés de performance (KPI) et des rapports analytiques précis.
Centraliser et structurer les données provenant des différents départements (conception, fabrication, maintenance, développement) pour une meilleure accessibilité et cohérence.
Automatiser le nettoyage et la préparation des données afin de réduire les erreurs et maximiser la fiabilité des analyses.
Former les équipes internes à utiliser les outils de visualisation et d’analyse de données pour qu’elles soient autonomes dans leur exploitation.
Soutenir la croissance et l’innovation en s’appuyant sur des analyses prédictives et descriptives pour identifier de nouvelles opportunités.
L’objectif final est de transformer les données brutes en un levier stratégique, renforçant la compétitivité et l’efficacité globale d’AeroWorld.

## Slide 4: 2. Enjeux et Objectifs
Besoins de l’entreprise/du client :
Centraliser et structurer les données existantes.
Automatiser le nettoyage et la préparation des données.
Former les équipes internes à l’analyse de données.
Raisons du besoin :
Améliorer la fiabilité et la rapidité des prises de décision.
Réduire les erreurs liées à des processus manuels.
Soutenir l’innovation et la croissance à travers des analyses avancées.
Enjeux :
Fragmentation des données entre départements.
Décisions stratégiques basées sur des données non centralisées ou peu fiables.
Retard dans l’identification d’opportunités et la résolution de problèmes.
Objectifs SMART :
Spécifique : Mettre en place un tableau de bord interactif pour chaque département.
Mesurable : Réduire les erreurs de données de 30 % en 6 mois.
Atteignable : Automatiser 80 % des tâches de nettoyage de données.
Réalisable : Basé sur une planification réaliste prenant en compte les compétences disponibles et un calendrier étalé sur 6 mois.
Temporel : Former les équipes et déployer le dispositif dans les 6 mois.

## Slide 5: 3. Équipe Projet
Chef de Projet / Consultant (Jean-Christophe) : Coordonne les étapes, valide les livrables et assure la communication entre les équipes.
Chefs de Département : Supervisent les besoins métiers et le recensement des données par domaine.
Équipe IT
  Data Engineers : Centralisent, nettoient et préparent les données pour les analyses.
  Data Analysts : Catégorisent et documentent les données, réalisent des analyses descriptives.
  Data Scientists : Définissent les KPI et mènent des analyses avancées et prédictives.
Responsable RH : Recrute et intègre les talents nécessaires à l’équipe IT.
Formateurs Internes : Forment les équipes à l’utilisation des outils et tableaux de bord.

## Slide 6: 4. Spécifications Ergonomiques
Principes ergonomiques :
Interface intuitive, navigation fluide.
Design moderne respectant les standards UX/UI.
Principes de navigation :
Une page d’accueil claire avec des sections bien identifiées (profil, livrables, etc.).
Navigation rapide entre les différents livrables.

## Slide 7: 5. Spécifications Fonctionnelles
Tableaux de bord interactifs :
  Synthèse globale : Vue consolidée des KPI (coûts, délais, qualité, efficacité) pour tous les domaines ou filtrée par activité.
  Conception, Fabrication, Maintenance, Développement : KPI avec graphiques dynamiques, filtres, et exports.
Vidéo de formation : Présentation des tableaux de bord et des KPI via Power BI.
Documentation : Guides d’utilisation et procédures pour générer des rapports.
Prise en compte des évolutions : Intégration future de nouveaux indicateurs.
Conformité légale : Respect du RGPD et des réglementations en gestion des données.

## Slide 8: 6. Contraintes Techniques et Réglementaires
Choix techniques :
Hébergement : Data Center Interne
Compatibilité : Tous appareils et navigateurs récents.
Technologies : Powerbi, Python, SQL
Sécurité et sauvegarde :
Respect des normes de sécurité pour les données intégrées.

## Slide 9: 7. KPI à Suivre
Coût des opérations ($) : Mesure des dépenses totales engagées par sous-activité et par période pour évaluer l'efficacité des ressources allouées.
Recettes ($) : Calcul des revenus générés, permettant d’analyser la rentabilité globale des opérations et des sous-activités.
Délais respectés (%) : Indicateur de performance mesurant la proportion des opérations achevées dans les délais prévus, crucial pour optimiser la planification et satisfaire les exigences clients.
Nombre d’opérations en retard : Suivi des opérations dépassant les délais pour identifier les points de blocage et améliorer les processus

## Slide 10: 8. Rétroplanning
Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable | Compétences Apprises | Soft Skills Associés
Étude des besoins et des systèmes existants | 01/01/2025 | 31/1/2025 | 1 mois | Chefs de département, Chef de projet | - Analyse exploratoire (Projet 6, Projet 9) - Gestion des systèmes existants (Projet 3, Projet 5) | - Communication interpersonnelle - Sens de l’analyse
Recensement des données par domaine | 01/02/2025 | 28/02/2025 | 1 mois | Chefs de département, Chef de Projet | - Structuration des données (Projet 3, Projet 5) - Gestion des données en SQL (Projet 3, Projet 5) | - Collaboration inter-équipes - Organisation rigoureuse
Centralisation des données | 01/03/2025 | 15/03/2025 | 2 semaines | Équipe IT | - Consolidation et intégration des bases de données (Projet 3, Projet 5) - Nettoyage et transformation des données (Projet 8, Projet 9) | - Gestion du temps - Résolution de problèmes techniques
Audit et nettoyage des données | 16/03/2025 | 15/04/2025 | 1 mois | Data Engineers | - Nettoyage et contrôle qualité (Projet 8) - Python pour l’analyse des données (Projet 4, Projet 11) | - Attention aux détails - Pensée critique
Catégorisation et inventaire des données | 16/04/2025 | 30/04/2025 | 2 semaines | Data Analysts | - Modélisation et catégorisation (Projet 9) - RGPD et conformité des données (Projet 8) | - Esprit logique - Adaptabilité
Recrutement de Data Engineers & Scientists | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1,5 mois | Responsable RH | - Définition des profils techniques nécessaires (Apprentissage global lors de tous les projets) | - Gestion des priorités - Sens du relationnel
Mise en place des indicateurs dans les systèmes | 01/05/2025 | 15/05/2025 | 2 semaines | Data Engineers, Data Scientists | -Intégration technique des KPI dans les outils analytiques (Projet 7, Projet 10) -Automatisation des rapports et tableaux de bord (Projet 7, Projet 10) -Validation et contrôle qualité des indicateurs (Projet 8, Projet 12) | -Attention aux détails -Résolution de problèmes techniques -Esprit analytique -Collaboration inter-équipes
Développement des tableaux de bord | 16/05/2025 | 30/06/2025 | 1,5 mois | Data Engineers | - Création de dashboards PowerBI (Projet 7, Projet 10) - Conception visuelle et UX des rapports (Projet 7, Projet 10) | - Créativité - Capacité à collaborer
Formation des équipes | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 2 semaines | Formateurs internes | - Formation et adaptation à de nouveaux outils (Projet 1, Projet 6) - Sensibilisation à la visualisation des données (Projet 2, Projet 10) | - Leadership - Pédagogie
Lancement et validation du dispositif | 16/07/2025 | 31/07/2025 | 2 semaines | Chef de projet | - Validation des KPI et tests finaux (Projet 7, Projet 10) - Itération sur la base des retours (Projet 9, Projet 12) | - Prise de décision rapide - Orientation résultats